-------------------------------------------------------

TSÜAB

ANKARA OFİS TADİLAT HİZMETİ/MAL ALIMI İHALESİNE İLİŞKİN İDARÎ ŞARTNAME ve EKLERİ

-------------------------------------------------------

- GENEL KAPSAM

İşbu İdari Şartname ve Ekleri Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği,  (Bundan sonra TSÜAB olarak anılacaktır) için yapılacak olan Ofis tadilatı ihalesi Uygulamaları ve süreçleri anlatımı için hazırlanmıştır. İş bu projede “Anahtar Teslim” (inşaat, elektrik, mekanik, ahşap işleri, TSÜAB ile mutabakatla seçilen hareketli ve sabit mobilyalar, bilgilendirme etiketleri, görsel baskılar, folyo baskılar, her türlü dijital ekranların monte edileceği üniteler, bunların üretimi, ambalajlanması, nakliye, montaj ve depolama) işleri ihale kapsamında bulunmaktadır.

- TANIMLAR

İş Sahibi: 		Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)

İşin Tanımı:		TSÜAB Genel merkez ofisi olarak kullanılması planlanan “Libra Kule, Ehlibeyt, 1271. Sk. No:21, (5.kat) 06520 Çankaya/Ankara” adresinde bulunan tam kat ofis içinde TSÜAB tarafından hazıtlatılan Mimari, Elektrik, Mekanik proje ve şartnamelere uygun olarak “Anahtar Teslimi” olarak yapılması işidir.

Mimarî Proje

Firması:	Projenin mimarî çizimlerini yapan firma

Proje Denetleme/Konrol

Firması:	TSÜAB’ın, TSÜAB Mâli İşler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yetkilendirdiği ve ayrı bir sözleşme ile görev verdiği firma olup; bu Firma, şantiye operasyonunu takip edecek Adaptasyon ve Uygulama işlerinin yerine getirilmesi için işveren ile yüklenici firma arasındaki koordinasyonu sağlayacaktır. Proje Denetleme Firması; her noktada şantiye teknik uygulama kontrollerini yapacak, TSÜAB tarafından görevlendirilen ve yetkilendirilen firmadır. Proje Denetleme Firması ayrıca, İş’in yapımı sürecinde yapılan imalatın projeye ve konsepte uygunluğunu, kalitesini, şantiye teknik uygulama kontrollerini TSÜAB adına denetleyecek firmadır. TSÜAB’ın belirlediği periyotlarda kontrol yapacak ve denetimlerinin sonucunu TSÜAB’a rapor olarak sunacaktır. Ayrıca tespit ettiği eksik, kusur ve hataları yüklenici firmalara yaptırmakla yükümlüdür. Yüklenici tarafından eksikler giderilmediğinde hakedişinden nefaset kesintisi uygulayabilir. Proje Denetleme Firması, Yükelnici’nin yaptığı hakedişleri uygulama yerinde kontrol edip onayını/düzeltmesini talebini verir. TSÜAB proje süresi boyunca dilediği zaman Proje Denetleme Firması ile birlikte ve / veya ayrı zamanlarda şantiyede her türlü kalite ve stok kontrolü, metraj, hakediş vb.işleri denetler ve yönetir.

Ana Yüklenici Firma:	İş’in, bu İdarî Şartname ve Ekleri çerçevesinde tamamının yapılması için TSÜAB tarafından düzenlenen ihaleyeyle seçilmiş firmadır. TSÜAB ihale sürecinde dilerse İş’i kendi belirleyeceği iş gruplarına ayırabilir ve bu iş grupları için ayrı ayrı yükleniciler seçebilir.

Şantiye:  		TSÜAB’in belirlediği, İşbu şartnamede anlatılan ve Mimarî Proje Firması tarafından röleve/projelerinin çizildiği ve yüklenici ile bu projelere göre dekorasyon uygulama çalışmalarının başlayacağı yer.

- PROJE SÜRECİNDE BULUNDURULACAK TEKNİK VE İDARİ PERSONEL

Ana Yüklenici Firma, iş sürecinde şantiye koordinasyonu için bir mimar veya inşaat mühendisi bulundurmak zorundadır. Bulunduracağı şantiye şefinin minimum 5 yılık tecrübesi olmak zorundadır. Ayrıca yapılacak elektrik ve mekanik uygulamaların koordinasyonu için minimum 5 yıl tecrübeli Elektrik Mühendisi veya Teknikeri, Makine Mühendisi veya teknikeri görevlendirmek zorundadır. Firma, görevlendireceği şantiye şefi ve diğer teknik kadrosunun teknik yeterliliği olduğuna dair diploma ve iş deneyimlerini bildirir belgeleri ihale aşamasında teslim etmekle yükümlüdür. İhaleye katılan firmalardan bu bilgilendirmeleri yapmayan firmalar işveren tarafından teknik değerlendirmede yetersiz görülerek ihaleden elenebilir.

- TEKLİFLERE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR İŞ KAPSAMI

Teklif Kapsamında bulunması gereken ana iş kalemleri aşağıdaki gibidir:

TSÜAB tarafından Yüklenici’ye bildirilecek noktaların Anahtar teslimi olarak İnşaat, Elektrik, Mekanik, Ahşap&Mobilya ve görsel baskı işleri ile ilgili çalışmasının yapılması, TSÜAB tarafından Üretici ve Yüklenici’ye tedarik edilecek mimari, elektrik, mekanik, Ahşap&Mobilya, reklam işleri detay Projelerine göre Mobilya İşleri Üretimi yapılması,

  - TSÜAB kendisince uygun gelen teklifi seçmekte, işi paketlerine bölerek yaptırmakta, ihaleyi yapmakta veya yapmamakta, ihale metodunda istediği değişikliği yapmakta tamamen serbesttir. İhalenin iptal edilmesi ve/veya başka birine verilmesi halinde, teklif verecek firmalar ihale için şartname bedeli ve yapacakları her türlü masraflar da dahil olmak üzere herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

  - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

  - TSÜAB, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. TSÜAB bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

  - Teklifle birlikte master iş programı teslim edilmelidir. Master iş programı MS Project formatında ihale dosyası ile teslim edilecektir. Master iş programı aşağıdaki kalemleri içermelidir.

  - Binada bulunan mevcut imalatlara (dış cephe doğramalara, asansör kabinleri ve ortak mahallere) zarar gelmemesi adına her türlü koruyucu önlemler, Proje Denetleme Firması ve işverenin istediği ve yönlendirmesi doğrultusunda işveren onayı ile sağlanacaktır.

  - Toplam sözleşme bedelinin %10’u tutarında kesin kabul tarihine kadar geçerli kesin teminat mektubu talep edilecektir.

  - Teklif sahipleri, imalatları nasıl gerçekleştireceğini, malzeme ve iş gücünü ne şekilde temin edeceğini anlatan bir “teklif dosyası” hazırlayarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Tekliflerin sunum şekline ait bilgiler ihale dökümanı kapsamında iş bu  İdari Şartname ve Eklerinde  belirtilmiştir.

  - Teklif verecek gerçek ve tüzel kişilerden iş bu Şartnamenin diğer tüm madde ve Eklerinde ibrazı gereken bilgi ve belgelere ilave olarak şu belgeler de istenir:

  - İsteklinin meslekî faaliyetini sürdürdüğünü, teklif vermeye yetkili olduğunu, organizasyon yapısını, işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığını veya çalıştıracağını, ilân edilen iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler,

  - İsteklinin, ilgili mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ilân edilen iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler

Proje & İmalat Organizasyon Şeması

Ticaret Sicil Belgesi

İmza sirküleri

Halen taahhüdü altında bulunan işleri gösteren bildirge

İlgili işler referans listesi

Kalite güvence belgesi

  - Teklifler TL (Türk Lirası) cinsinden verilecektir,

  - Teknik ve İdari Şartnamelere uygun olmayan ve şartname dışında koşutlar içeren teklifler kabul edilmez.

  - İhale kesinleştikten sonra kararlaştırılan bedele mücbir sebep dahil hiçbir gerekçe ile zam yapılamaz.

  - Tekliflerin tetkikinden sonra TSÜAB Yüklenici’yi seçerek, bildirdiği adrese tebliğ edecektir.

  - Yüklenici, iş sırasında her hafta TSÜAB’a verilmek üzere bir ‘Haftalık Faaliyet Raporu’ hazırlayacaktır. Bunlarla sınırlı olmamakla beraber rapor aşağıdaki belirtilen durumları kapsayacaktır. - Döneme ait başlangıç ve bitiş tarihi - Geçmiş dönem içerisinde planlanan-gerçekleşen imalat mukayesesi - Gelecek dönem için planlanan imalatlar - Geçmiş dönemde gerçekleştirilen imalatlar. - Detaylı güncel iş programı

  - Yükleniciler, uzmanlık gerektiren imalat kalemlerini ihtisas sahibi ve ehli fen Alt Yüklenicilere yaptırabilecektir. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, alt Yüklenici Firmalara ait referansları ve alt Yüklenici Firmaların ticari durumlarını tevsik eden belgeleri de teklif ekinde TSÜAB’a sunacaklardır.

  - İhale katılımcılarının 16/09/ 2019 tarihi saat 17: 00’ye kadar tekliflerini kargo ile veya elden iletmek zorundadır. Ayrıca, 0312 4193531-21 Numaralı telefonu arayarak tekliflerinin ulaştığını teyid ettirmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

  - İhale duyurusunda belirtilen 2(iki) numaralı zarf içeriği elektronik ortamda tsuab@tsüab.org.tr adresine gönderilmeli veya flaş disk içinde ihale sürecinde TSÜAB’a teslim edilmelidir.

- İŞE BAŞLAMA ve BİTİM TARİHİ VE CEZAÎ ŞART

İhale dokümanlarında “gün” olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece takvim günüdür.

İş süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 60 (Altmış) gün olarak hesaplanacaktır.  Yer teslimi tarafların imzalayacağı bir tutanakla kayıt altına alınır. Ana Yüklenici, iş bu Sözleşme gereklerini yerine getirirken Bina Yönetim Plânının gündüz gürültü yasağı kurallarını gözetme yükümlülüğüne uyacaktır. Bu yasağın getirdiği hiçbir yaptırımdan TSÜAB sorumlu olmayıp, bu konu işi bitirme süresi açısından haklı mazeret nedeni olarak ileri sürülmeyecektir.

İşin belirtilen sürede tamamlanıp teslim edilmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5’i (binde beşi) oranında gecikme cezası uygulanır

İrtibat için :

Yetkili Kişi:Fatih BEKTAŞ

E-posta : bfatih@tsuab.org.tr

İletişim: 0312 4193531-21

- HAKEDİŞLER, ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI

Sözleşme konusu işlere ait geçici hakedişler, TSÜAB ile Ana Yüklenici Firma’nın imzalayacağı sözleşmedeki esaslara göre düzenlenecektir.

Ödeme vadesi onaylı hakediş ve fatura kesimini takiben 30 gündür.

Sözleşmeden doğan damga vergisi TSÜAB tarafından ödenecek olup, tamamı

(%100 )’ü firmaya fatura edilecektir.

Teklifler KDV hariç ve TL olarak verilmelidir.

AVANS DURUMU

Yer teslimini müteakiben talep edilmesi halinde teminat mektubu karşılığında %40 iş avansı verilebilir.

- TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

İhaleye katılan firmaların verdikleri tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 3(üç)ay olacaktır.

- EKLER:

- Keşif Listesi (4 ADET: 1-Mimari, 2-Elektrik, 3-Mekanik, 4-Mobilya)

- Şartnameler (3 ADET: 1-Mimari,2-Elektrik,3- Mekanik)

- Mimari Uygulama Projesi

- Mimari Detay Projesi

- Elektrik Uygulama Projesi

- Mekanik Uygulama Projesi

- 3D Görsel Çalışmalar

Ana Yüklenici; Mimarî, Elektrik, Mekanik Şartnamelerde/Keşif listelerinde geçen malzeme seçimi/kalitesi ve Mobilya seçimi/kalitesi konusunda TSÜAB’ın nihaî onayını almak zorundadır

- İHALE TEKLİFİNİN

VERİLME ŞEKLİ:  Teklif sahipleri, İhale duyurusundaki usule uyarak;

  - İş bu Şartname Maddeleri ve Eklerinde aranan BİLGİ VE BELGELERİ teklif sahibi nin yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış olarak AYRI bir KAPALI ZARF İÇİNDE VE EKSİKSİZ,

  - FİYAT TEKLİFLERİNİ, AYRI bir KAPALI ZARFTA

TSÜAB’ a teslim eder.